FinCourse Agent v5 项目任务分工与执行说明

适用于当前 GitHub 远端 v5 版本：前端 + FastAPI 后端 + Chat Agent + 统一知识库 + 企业搜索雏形

一、当前阶段判断

当前项目已经不是“从零开始搭建”，而是进入“闭环修复与演示稳定化”阶段。核心任务不是继续堆功能，而是让前端、后端、ML 推理、知识库和 Chat Agent 真正接在同一条主链路上。

主线目标：用户在前端输入企业信息后，系统能够调用 /api/evaluate 完成风险评估与银行匹配；Chat Agent 能基于同一套后端评估工具与知识库继续解释风险、推荐银行和给出改善建议。

二、最终演示主链路

用户输入小微企业经营信息与贷款需求。

前端优先调用 FastAPI 后端 /api/evaluate。

后端完成风险评估、银行匹配、材料清单和 ML 状态返回。

Chat Agent 调用贷款评估工具、银行产品知识库、政策知识库进行解释。

前端展示风险等级、评分、推荐银行、主要风险、改善建议和材料清单。

三、四人总体分工表

| 人员 | 角色 | 是否需要 Agent 工具 | 核心任务 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 后端 / ML 负责人 | 强烈需要 Codex / Claude Code | 修 ML 推理、模型文件策略、/api/health、/api/evaluate | P0 |
| B | Chat Agent / 知识库调用负责人 | 强烈需要 Codex / Claude Code | 修 Agent 字段映射、工具调用、知识库调用、5 个测试问题 | P0 |
| C | 前端 / 联调 / 测试负责人 | 不强制需要 | 环境变量、前端 build、Network 检查、联调截图、测试记录 | P0 |
| D | 文档 / 答辩 / 项目口径负责人 | 不需要 | README、数据口径、项目边界声明、架构图、演示话术 | P1 |

四、A：后端 / ML 负责人详细任务

目标：让后端评估接口稳定可用，并明确返回 ML 是否参与评估，避免“页面能跑但模型其实没接上”的情况。

A1. 修复 ml_inference.py

补充缺失的 import json。

根据 model_metadata.json 的 24 个特征顺序构造模型输入。

修复 _build_feature_vector() 当前拼出 25 个特征的问题。

删除或替换 except: pass，至少改成 logger.warning，不能静默吞掉 ML 错误。

确保模型文件缺失时后端仍可运行，并返回 ml_enhanced=false。

A2. 明确模型文件策略

当前仓库缺少 xgb_default_predictor.pkl、gb_rating_classifier.pkl、rf_risk_classifier.pkl、feature_scaler.pkl、label_encoders.pkl。

优先选择稳定方案：如果 pkl 缺失，后端不崩溃，评估接口降级为规则评估。

后续可补训练脚本自动生成模型文件，或把模型文件放 GitHub Release，并在 README 写清下载方式。

不要在 README 中声称 clone 后即可直接使用 ML，除非模型文件确实可获得。

A3. 修复 /api/health 与 /api/evaluate

/api/health 至少返回 backend、ml_available、kb_available、agent_available。

/api/evaluate 正常返回风险评估、银行匹配、推荐材料、ML 状态字段。

返回结果中应包含 ml_enhanced、ml_available 或类似字段，方便前端和答辩说明。

用低风险案例和高风险案例各测试一次，记录接口返回结果。

A 的交付物与验收标准

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 修复后的 ml_inference.py | Python 语法检查通过，模型维度不再 24/25 不一致。 |
| 完善后的 /api/health | 能显示 ML、KB、Agent 是否可用。 |
| 稳定的 /api/evaluate | 模型文件缺失时不崩溃，明确返回 ml_enhanced=false。 |
| 测试记录 | 至少包含一组低风险和一组高风险案例。 |

五、B：Chat Agent / 知识库调用负责人详细任务

目标：让 Chat Agent 不是单纯聊天框，而是能够真实调用贷款评估工具、银行产品库和政策知识库，并输出可解释结果。

B1. 修复贷款评估工具字段映射

把 _evaluate_loan_tool() 中的旧输入字段 amount、term_years、business_years、annual_revenue、credit_overdues 改为后端真实字段。

统一使用 requested_amount、loan_term、operating_years、monthly_revenue、overdue_count_2yr。

确保构造 LoanInput 时字段名与 models.py 完全一致。

B2. 修复返回结果字段读取

不要再读取不存在的 health_score、suggested_rate、top_bank、estimated_rate、match_reasons、materials。

改为读取 enterprise_health_score、bank_matches、estimated_interest_rate、recommendation_reasons、recommended_materials。

Chat 回答中要能呈现风险等级、评分、推荐银行、主要风险、改善建议。

B3. 固定测试问题

我开餐饮店2年，月流水6万，想贷20万，可以吗？

A级纳税企业适合推荐什么银行？

有过逾期还能贷款吗？

广东制造业小微企业有什么政策支持？

帮我查某企业贷款可行性。

B4. 输出 Agent 真实能力说明

告诉 D：Agent 当前实际能查哪些知识库。

确认银行产品库实际数量是 15、28 还是 30，并给出真实口径。

确认政策库、案例库、企业库是否都能通过 kb_bridge 读取。

说明 Agent 和普通聊天机器人的区别：能调用工具与知识库，而不是只靠大模型生成。

B 的交付物与验收标准

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 修复后的 chat_agent.py | 5 个固定问题中，贷款评估类问题不报错。 |
| 工具调用测试结果 | 回答中出现评分、风险原因、银行推荐和改善建议。 |
| Agent 真实能力说明 | 能说清楚 Agent 调用了哪些工具和知识库。 |
| 知识库口径反馈 | 提供给 D 用于修 README 和答辩材料。 |

六、C：前端 / 联调 / 测试负责人详细任务

目标：确认前端、后端和 Chat Agent 在真实运行环境中连得起来。C 不需要承担复杂模型或 Agent 修复，重点是配置、构建、联调、截图和问题复现。

C1. API 地址环境变量化

把 ChatPanel.tsx 中写死的 http://localhost:8000 改成 import.meta.env.VITE_API_BASE || http://localhost:8000。

整理前端 .env.example，只保留或明确 VITE_API_BASE=http://localhost:8000。

后端密钥不要写成 VITE_DEEPSEEK_API_KEY，避免暴露到前端客户端。

C2. 前端构建与运行检查

在前端目录执行 npm install、npm run build、npm run dev。

记录 build 是否通过、页面是否能打开、浏览器控制台是否报错。

如报错，截图并记录当前分支、报错文本、复现步骤。

C3. 前后端联调检查

启动后端后访问 /api/health，确认后端正常。

打开前端页面，确认 ChatPanel 能发送消息。

浏览器 Network 中检查 /api/chat 请求是否出现。

点击主页面评估按钮，检查 Network 中是否出现 /api/evaluate。

如果没有 /api/evaluate，明确记录：主页面仍未接入后端。

C4. 降级与异常测试

关闭后端后点击评估按钮，检查页面是否崩溃。

理想结果：页面 fallback 到前端本地规则。

坏结果：页面白屏、按钮无反应或控制台报错。

C 只需要记录并反馈，不必独立大改 App.tsx 的复杂数据映射。

C 的交付物与验收标准

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| ChatPanel API 地址环境变量化 | 本地默认 localhost，部署时可通过 VITE_API_BASE 修改。 |
| .env.example | 前端和后端变量不再 Gemini / DeepSeek 混乱。 |
| 前端 build 结果 | npm run build 通过或有清楚报错记录。 |
| 联调截图 | 证明 /api/chat 和 /api/evaluate 是否真的被请求。 |
| TEST_CHECKLIST.md | 每次合并前有固定测试清单。 |

七、D：文档 / 答辩 / 项目口径负责人详细任务

目标：统一项目对外说法，避免 README、演示和答辩口径互相打架。D 不一定需要写代码，但必须把数据来源、项目边界、架构图和演示话术讲清楚。

D1. 修 README 与协作手册

README 标题从 v4.0 改为 v5.0。

“9000行真实数据训练”改为“9000行公开数据与合成教学样本训练”。

企业数据库数量统一为实际检查结果，例如 1100 家。

银行产品数量统一，不要同时出现 15、28、30 三种口径。

更新 GIT_GUIDE.md 中的旧路径，指向当前 v5 主线代码目录和 kb 目录。

D2. 增加项目边界声明

建议直接加入以下表述：

本项目为金融科技课程展示原型，不接入真实银行系统，不采集真实征信、税务或银行流水数据，不作为真实授信审批依据。模型训练数据来自公开数据与合成教学样本，政策、银行产品和案例资料来自公开渠道，实际金融业务应以监管要求和银行最新政策为准。

D3. 准备系统架构图与答辩话术

系统架构图：前端页面 → FastAPI 后端 → 风险评估模型 / 银行匹配引擎 / 月供计算器 / KB Bridge → Chat Agent → 政策知识库 / 银行产品库 / 企业画像库 / 案例库。

核心表述：本项目不是替代银行授信审批，而是为小微企业提供融资前自诊断。

准备老师可能追问：模型在哪里调用？数据是否真实银行数据？Agent 和普通聊天有什么区别？推荐银行依据是什么？

D 的交付物与验收标准

| 交付物 | 验收标准 |
| --- | --- |
| 修订后的 README | 没有旧版本口径，没有夸大真实数据。 |
| 项目边界声明 | 明确课程展示原型，不作真实授信依据。 |
| 系统架构图 | 能讲清前端、后端、模型、知识库、Agent 的关系。 |
| 演示话术和 Q&A | 能回答数据来源、模型调用、Agent 特色、银行推荐依据。 |

八、分支与合并顺序

建议三位能使用 GitHub 的成员分别开独立分支，避免多人直接修改 main。

| 人员 | 分支名 | 主要文件范围 | 合并顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | fix/ml-inference | 后端服务、ml_inference.py、模型状态相关文件 | 1 |
| B | fix/chat-agent-tools | chat_agent.py、kb_bridge.py、Agent 工具调用相关文件 | 2 |
| C | fix/frontend-integration | ChatPanel.tsx、.env.example、TEST_CHECKLIST.md、前端联调记录 | 3 |
| D | docs/readme-update | README、GIT_GUIDE、答辩材料、架构图 | 4 |

九、最终最低验收清单

A：/api/health 正常，/api/evaluate 正常，模型缺失时不崩溃。

B：Chat 能回答“我开餐饮店2年，月流水6万，想贷20万，可以吗？”且不报工具字段错误。

C：前端能启动，npm run build 有结果，Network 中确认是否请求 /api/evaluate。

D：README 删除“真实数据训练”，统一版本号、企业数量、银行数量口径。

十、参考原则

GitHub Pull Request 用于在合并前提出、讨论和审查分支改动，适合当前多人协作流程。来源：https://docs.github.com/en/pull-requests

Vite 只有 VITE_ 前缀的环境变量会暴露给客户端代码，因此前端 API 地址适合使用 VITE_API_BASE，后端密钥不应加此前缀。来源：https://vite.dev/guide/env-and-mode

FastAPI 部署需要考虑 HTTPS、启动、重启、进程数量、内存和启动前步骤等，后续上线前需要单独检查。来源：https://fastapi.tiangolo.com/deployment/concepts/