小微企业贷款智能评估 Agent

功能改进路线图

金融科技课程项目 | 2026年6月

# 改进方向总览

当前系统本质上是一个"规则引擎 + 传统 ML + 静态知识库"，虽然命名为 Agent，但缺少现代 AI Agent 的核心特征：自主推理、工具调用、自然语言交互、多轮对话。以下从五个维度提出功能改进建议，按可行性和演示效果排序。

| 优先级 | 功能 | 工作量 | 演示效果 | 核心价值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | LLM 自然语言诊断报告 | 1天 | ★★★★★ | 从固定模板变为个性化分析 |
| P0 | 多轮对话与 What-if 分析 | 1-2天 | ★★★★★ | 从单次计算变为交互式顾问 |
| P1 | RAG 政策检索与引用 | 1天 | ★★★★☆ | 让每条建议都有政策依据 |
| P1 | 语义案例匹配 | 0.5天 | ★★★☆☆ | 用历史案例增强说服力 |
| P2 | 评估报告 PDF 导出 | 1天 | ★★★☆☆ | 实用价值：拿着去银行 |
| P2 | 现金流压力测试 | 0.5天 | ★★★☆☆ | 风险预警，更贴近真实场景 |
| P3 | 知识库过期自动提醒 | 0.5天 | ★★☆☆☆ | 数据治理，保持知识库时效 |
| Bonus | 多 Agent 协作评估 | 2-3天 | ★★★★☆ | 课程加分项：AI Agent 方向 |

# P0-1：接入 LLM 做自然语言诊断报告

## 现状问题

AdvisorReport.tsx 组件中的诊断文字是 hardcoded 模板。不管什么企业，只要分数在 55-80 之间，显示的都是同一段"资质合规性完备，但流动性能动性一般"。这导致两个问题：

不同行业、不同风险特征的企业拿到完全一样的话术

无法引用具体的政策条文、案例数据来支撑诊断结论

## 改进方案

在后端新增 /api/evaluate/llm 端点，将评估流水线改为：

1. 前端提交用户数据 → 规则引擎计算五维评分 + 银行匹配

2. KBQuery 检索相关知识库条目（行业准入、政策规则、相似案例、纳税评分）

3. 将所有结构化数据打包成一个 prompt，调用 LLM API

4. LLM 生成个性化诊断报告，前端展示

## Prompt 设计示例

你是一位资深的小微企业融资顾问。请根据以下数据给出个性化的融资诊断报告。

## 企业画像
- 行业：制造业 | 地区：广东省 | 经营年限：5年 | 纳税等级：A
- 月营收：50万元 | 月成本：30万元 | 现有负债：10万元
- 申请金额：50万元 | 期限：24个月 | 有无抵押：有房产(300万)
- 有无逾期：无

## 系统评分
- 综合评分：82/100（低风险）| 企业健康度：85/100
- 五维分项：经营实力18/20 | 现金流覆盖17/20 | 信用合规20/20 | 信用增强15/20 | 杠杆风险12/20

## 银行排名（TOP 3）
1. 邮储银行 通过率 72% 利率 3.05% 额度 240万
2. 平安银行 通过率 68% 利率 3.00% 额度 240万
3. 建设银行 通过率 65% 利率 2.40% 额度 240万

## 相关知识库条目
- 行业准入：制造业 正常准入 接受度系数 1.0，广东省制造业调整系数 +1.15
- 政策：[LOC-RULE-001] 广东省普惠金融实施方案，对单户≤1000万贷款给予风险补偿
- 案例：江苏制造业企业（8年/A级纳税/有房产）获批工商银行经营快贷 80万

请输出：
1. 风险评估（2-3句，说明主要优势和风险点）
2. 银行推荐（说明TOP3银行各自适合的原因，引用具体银行的产品特点）
3. 改善建议（3-5条具体可行的行动建议）
4. 政策提示（结合知识库中的地方政策，告知可享受的优惠）

要求：语言专业但通俗，每条建议都要有数据或政策依据。

## 技术选型

| 方案 | API | 成本 | 推荐场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek V3 | api.deepseek.com | 极低（1元/百万token） | 首选：中文能力强，价格低 |
| Claude (Anthropic) | api.anthropic.com | 中 | 英文/逻辑推理最强 |
| 通义千问 | dashscope.aliyun.com | 低 | 备选：阿里云生态 |
| 本地模型 (Ollama) | localhost:11434 | 免费 | 离线演示：无需网络 |

## 实现要点

将 API Key 放在 .env 文件中（已在 .gitignore），不要硬编码

LLM 调用失败时回退到现有的模板诊断，不影响基本功能

prompt 中嵌入 kb_sources 数据，让 LLM 能引用具体政策编号和案例 ID

在后端做 prompt 构建，前端只负责展示 LLM 返回的 Markdown 文本

# P0-2：多轮对话与 What-if 分析

## 现状问题

当前系统是一次性输入 → 一次性输出。用户看完报告后如果有疑问（"为什么邮储比建行高？""我把纳税提升到B级会怎样？"），无法追问，只能手动改表单重新提交。这不符合真实场景——小微企业主在申请贷款前需要反复推演不同方案。

## 改进方案

在前端评估结果页底部增加一个对话栏，支持三种类型的追问：

解释型："为什么 XX 银行通过率更高？" → Agent 分析该银行的产品偏好和用户画像的匹配度

What-if 型："如果把纳税等级从 C 提升到 B？" → Agent 修改参数重新计算，对比前后差异

建议型："我应该优先准备哪些材料？" → Agent 根据银行要求给出优先级排序

## 技术实现

# 后端新增 /api/evaluate/chat 端点
class ChatRequest:
    session_id: str          # 会话 ID
    message: str             # 用户追问文本
    context: dict            # 当前评估上下文（评分、银行排名等）

class ChatResponse:
    reply: str               # Agent 回复文本
    updated_context: dict    # 更新后的上下文（what-if 场景下数值会变）
    kb_sources: list         # 本次追问引用的知识库条目

## 对话示例

用户：为什么邮储银行通过率比建设银行高？

Agent：主要原因是您的三个特征与邮储更匹配：
1. 您是电商企业（邮储对线上经营数据接受度高，建行偏好传统流水）
2. 您无抵押物（建行要求抵押物严格，邮储纯信用额度 200 万）
3. 您经营2年（建行要求 ≥3 年，邮储仅需 1 年）
[引用 kb: 建行产品要求 min_business_years=3，邮储=1]

用户：那我把纳税等级提升到 A 级呢？

Agent：（重新计算）如果纳税等级从 B 提升到 A：
- 综合评分：60 → 67（+7分）
- 邮储通过率：52% → 61%
- 建行通过率：48% → 55%
- 建设银行银税贷产品对 A 级纳税有专项利率优惠（从 2.40% 降至 2.20%）
[引用 kb: tax_level_scoring.csv A=5, B=4]
建议：如果近期有纳税记录更新，尽快申请纳税等级复评。

# P1-1：RAG 政策检索与引用

## 现状问题

kb/data/policies/ 中有 42 条政策（18 条国家级 + 24 条地方级），政策数据极其丰富：每条包含 rule_id、key_condition、risk_warning、subsidy_content、agent_usage 等字段。但当前仅在 KBQuery.get_relevant_policies() 中做了简单的字符串包含匹配，检索精度极低。

## 改进方案

三步实现 RAG（检索增强生成）：

1. 向量化：将每条政策的 key_condition + agent_usage + rule_theme 拼接，用 text-embedding 模型生成向量

2. 建索引：存入 ChromaDB（轻量 Python 向量库，零配置）

3. 检索：用户输入（行业 + 地区 + 企业特征）→ 向量化 → 相似度搜索 → 返回 TOP 5 最相关政策

# 新增 kb/loader/embedder.py
class PolicyEmbedder:
    def __init__(self):
        self.client = chromadb.PersistentClient(path="./kb/chroma_db")
        self.collection = self.client.get_or_create("policies")

    def build_index(self, kb: KnowledgeBase):
        """从 kb 加载政策并向量化"""
        for _, row in kb.national_policies.iterrows():
            text = f"{row['rule_theme']} {row['key_condition']} {row['agent_usage']}"
            self.collection.add(documents=[text], metadatas=[row.to_dict()], ids=[row['rule_id']])

    def search(self, query: str, province: str = None, top_k=5):
        """语义搜索相关度最高的政策"""
        results = self.collection.query(query_texts=[query], n_results=top_k)
        return results

## 效果展示

银行推荐中引用地方政策，如工行推荐的推荐理由中加入"广东省对单户≤1000万的普惠贷款有风险补偿（粤府办〔2025〕3号）"

改善建议中引用补贴政策，如"作为科创企业，可申请中关村科技型企业融资风险补偿（中科园发〔2025〕7号）"

材料清单中引用政策要求，如"依据流动资金贷款管理办法（金规〔2024〕3号），需提供贷款用途证明材料"

# P1-2：语义案例匹配

## 现状问题

KBQuery.find_similar_cases() 使用简单的字符串包含匹配（industry + risk_signal + case_type）。"奶茶店"和"餐饮"可能匹配不上，"流水不足"和"无银行流水"也无法关联。

## 改进方案

1. 对 20 条增强案例的 summary + risk_signal + industry 字段做语义向量化

2. 用户输入的企业画像做同样处理，计算余弦相似度

3. 返回 TOP 3 语义最接近的案例，附上诊断推理链（diagnosis_chain）和改善建议（improvement_advice）

4. 在诊断报告中展示："和一个您类似的案例——浙江 3 年电商卖家，因为支付宝流水完整，成功获批网商贷 50 万"

## 为什么重要

对于小微企业主来说，"有个和我差不多的店拿到了贷款"比任何评分数字都有说服力。案例匹配是这个产品中最有"人味"的功能，也是课程展示时的加分项。

# P2-1：评估报告 PDF 导出

## 改进方案

在评估结果页增加一个"导出报告"按钮，生成排版精美的 PDF 文件，包含：

封面：企业名称 + 评估日期 + 综合评分

五维评分雷达图（ECharts 渲染 → 截图嵌入）

银行推荐排名表（TOP 10 含通过率、利率、额度、推荐理由）

改善建议清单（优先级排序）

所需材料清单（标注必须 vs 建议）

知识库溯源附录（引用了哪些政策、行业准入、银行产品）

## 技术方案

| 方案 | 实现方式 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 jsPDF | html2canvas 截图 + jsPDF 拼接 | 无需后端改动 | 排版控制力弱 |
| 后端 reportlab | Python reportlab 生成 | 排版精准，可复现 | 需在服务端渲染图表 |
| 混合方案 | 前端收集数据 → 后端用 python-docx 生成 Word | 文档可编辑 | 图表需转图片 |

推荐"混合方案"：Word 比 PDF 更实用，企业主可以拿着去银行、可以编辑补充信息。

# P2-2：现金流压力测试

## 改进方案

当前系统只评估"当前静态状态"。真实场景中，小微企业最大的风险是现金流波动。新增 /api/stress-test 端点，模拟三种压力场景：

| 场景 | 参数变化 | 分析目标 |
| --- | --- | --- |
| 营收下降 | 月营收 × 0.7, 0.5, 0.3 | 月供是否仍能覆盖？断流风险多大？ |
| 成本上升 | 月固定成本 × 1.1, 1.3 | 利润被压缩后的还款安全边际 |
| 回款延迟 | 营收周期性波动（旺季/淡季） | 季节性企业的流动性缺口 |

在前端展示为压力测试仪表盘：绿/黄/红三色表示不同压力等级下的还款能力。

# P3：知识库过期自动提醒

## 改进方案

写一个检查脚本 kb/tools/check_staleness.py，运行时可检测：

政策规则的 last_verified_at 超过 90 天未更新

银行产品利率与宏观统计数据中的 LPR 基准偏差过大

数据文件中有空字段或格式错误（基于 JSON Schema）

kb/VERSION 中的日期与最近一次 git commit 日期不一致

# 运行方式
python kb/tools/check_staleness.py

# 示例输出
[OK]  national_policies.csv   18条规则，最近验证：2026-06-20
[WARN] provincial_policies.csv 3条规则超过90天未验证
        LOC-RULE-001 最后验证：2026-03-15
        LOC-RULE-005 最后验证：2026-03-20
[OK]  bank_products.json      28家银行，数据完整
[WARN] kb/VERSION 日期(2026-06-25) 与最近的 git commit(2026-06-25) 不一致

# Bonus：多 Agent 协作评估

## 设计思路

将当前的单一评估流程拆分为 4 个专业子 Agent 并行工作，最后由汇总 Agent 整合结论。每个子 Agent 只关注一个知识域，各司其职，互不干扰。这种方式特别适合展示"AI Agent"的课程主题。

## Agent 分工

| Agent | 职责 | 使用的知识库 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信用评估 Agent | 分析征信、纳税、经营年限 | kb/data/credit_tax/ | 信用评分 + 风险点 |
| 银行匹配 Agent | 分析 28 家银行的产品偏好 | kb/data/banks/ | TOP 5 银行排名 + 理由 |
| 政策补贴 Agent | 检索适用的国家和地方政策 | kb/data/policies/ | 可享受的贴息/担保政策 |
| 案例参考 Agent | 匹配相似的历史案例 | kb/data/cases/ | 3 个相似案例 + 诊断链 |

汇总 Agent 收到四个子 Agent 的报告后，去重、排序、生成最终的诊断报告。

## 并行优势

4 个子 Agent 同时运行，总耗时 ≈ 最慢的那个（而非四者之和）

每个子 Agent 的 prompt 更聚焦，幻觉更少

如果某个子 Agent 失败，不影响其他三个——系统有容错

课程报告中更容易展示"多 Agent 协作架构"的技术亮点

# 实施优先级矩阵

按"对演示效果的提升"和"实现难度"两个维度排列：

| 优先级 | 功能 | 实现难度 | 演示冲击力 | 建议实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 P0 立即做 | LLM 诊断报告 + 多轮对话 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 本周 |
| 🟠 P1 尽快做 | RAG 政策检索 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 下周 |
| 🟠 P1 尽快做 | 语义案例匹配 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 下周 |
| 🟡 P2 有空做 | PDF 报告导出 | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 课程展示前 |
| 🟡 P2 有空做 | 现金流压力测试 | ⭐ | ⭐⭐⭐ | 课程展示前 |
| 🟢 P3 日常维护 | 知识库过期提醒 | ⭐ | ⭐⭐ | 长期维护 |
| 🔵 Bonus | 多 Agent 协作 | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | 课程报告加分项 |

## 推荐的最小可行方案（MVP）

如果时间有限，只做两件事就能实现质的飞跃：

P0-1（LLM 诊断报告）— 把 evalute_loan() 的输出 + kb_query 的检索结果打包成一个 prompt，调 DeepSeek API 生成个性化诊断，替换现有硬编码模板。核心代码约 100 行。

P0-2（多轮对话）— 在评估结果页底部加一个对话输入框，支持追问，维护对话上下文。核心代码约 150 行。

这两个功能加起来大约 2 天工作量，但可以让系统从"高级计算器"变成"真正的 AI Agent"，课程演示时评委和同学都能直接感知到差异。

—— 文档结束 ——